\ql

Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 19.12.2014 N 538/75 "Об установлении тарифов на питьевую и техническую воду для потребителей Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" (вместе с "Производственной программой в сфере водоснабжения Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" на 2015 - 2019 годы")

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 27.04.2015

- РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 19 декабря 2014 г. N 538/75

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ И ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"ОМСКВОДОКАНАЛ"

В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду для потребителей Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

2. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" на 2015 - 2019 годы согласно приложению N 3 к настоящему приказу.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2015 - 2019 годы Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" для установления тарифов на питьевую и техническую воду методом индексации согласно приложению N 4 к настоящему приказу.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 20 декабря 2013 года N 487/72 "Об установлении тарифов на питьевую и техническую воду для потребителей Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал".

Председатель Региональной

энергетической комиссии

Омской области

С.В.Синдеев

- Приложение N 1

к приказу Региональной

энергетической комиссии Омской области

от 19 декабря 2014 г. N 538/75

Тарифы

на питьевую воду для потребителей ОАО "ОмскВодоканал"

на 2015 - 2019 годы

| N | Вид тарифа | Категория потребителей | Период действия тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | По собственным сетям | население, руб./куб.м (с учетом НДС) | 13,66 | 13,66 | 13,66 | 18,50 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 18,09 | 18,09 | 18,17 |
|  |  | прочие потребители, руб./куб.м (без учета НДС) | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 15,68 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 15,33 | 15,33 | 15,40 |
| 2 | По сетям Общества с ограниченной ответственностью "КСМ Сибирский железобетон-Тех" | население, руб./куб.м (с учетом НДС) | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 20,97 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 20,67 | 20,67 | 20,76 |
|  |  | прочие потребители, руб./куб.м (без учета НДС) | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 17,77 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 17,52 | 17,52 | 17,59 |
| 3 | По сетям Филиала "Новосибирский" Открытого акционерного общества "Славянка" | население, руб./куб.м (с учетом НДС) | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 21,75 | 19,93 | 19,93 | 19,93 | 21,57 | 21,57 | 21,65 |
|  |  | прочие потребители, руб./куб.м (без учета НДС) | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 18,43 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 18,28 | 18,28 | 18,35 |
| 4 | По сетям открытого акционерного общества "Омскшина" | прочие потребители, руб./куб.м (без учета НДС) | 13,36 | 13,36 | 13,36 | 17,69 | 16,16 | 16,16 | 16,16 | 17,48 | 17,48 | 17,56 |
|  | По сетям Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический комплекс "Криогенная техника" | прочие потребители, руб./куб.м (без учета НДС) | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 29,53 | 27,83 | 27,83 | 27,83 | 30,18 | 30,18 | 30,31 |
| 5 | По сетям Открытого акционерного общества "Газпромнефть - Омский НПЗ" | прочие потребители, руб./куб.м (без учета НДС) | 18,99 | 28,76 | 24,65 | 28,75 | 27,25 | 28,40 | 28,40 | 29,60 | 29,60 | 30,89 |
| 6 | По сетям Открытого акционерного общества "Омский каучук" | прочие потребители, руб./куб.м (без учета НДС) | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 19,06 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 18,95 | 18,95 | 19,04 |
| 7 | По сетям открытого акционерного общества "Акционерная Компания "Омскагрегат" | прочие потребители, руб./куб.м (без учета НДС) | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 19,93 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 19,77 | 19,77 | 19,85 |
| 8 | По сетям Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (в лице Омского территориального участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала Открытого акционерного общества "Российские железные дороги") | прочие потребители, руб./куб.м (без учета НДС) | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 20,23 | 18,65 | 18,65 | 18,65 | 20,09 | 20,09 | 20,17 |
| 9 | По сетям ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОМСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" | прочие потребители, руб./куб.м (без учета НДС) | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 18,19 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 17,96 | 17,96 | 18,04 |
| 10 | По сетям Открытого акционерного общества "Омский аэропорт" | прочие потребители, руб./куб.м (без учета НДС) | 32,39 | 32,39 | 32,39 | 38,83 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 39,53 | 39,53 | 39,65 |
| 11 | По сетям Общества с ограниченной ответственностью "Омский завод технического углерода" | прочие потребители, руб./куб.м (без учета НДС) | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 18,85 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 18,72 | 18,72 | 18,81 |
| 12 | По сетям Акционерного общества "Территориальная генерирующая компания N 11" (Омский филиал) | прочие потребители, руб./куб.м (без учета НДС) | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 15,75 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 15,4 | 15,4 | 15,47 |
| 13 | По сетям Открытого акционерного общества "Газпромнефть - Омский НПЗ" и Акционерного общества "Территориальная генерирующая компания N 11" (Омский филиал) | прочие потребители, руб./куб.м (без учета НДС) | 19,05 | 28,82 | 24,71 | 28,82 | 27,32 | 28,47 | 28,47 | 29,67 | 29,67 | 30,96 |
| 14 | По сетям Открытого акционерного общества "Омский каучук" и Акционерного общества "Территориальная генерирующая компания N 11" (Омский филиал) | прочие потребители, руб./куб.м (без учета НДС) | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 19,13 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 19,02 | 19,02 | 19,11 |

- Приложение N 2

к приказу Региональной

энергетической комиссии Омской области

от 19 декабря 2014 г. N 538/75

Тарифы

на техническую воду для потребителей ОАО "ОмскВодоканал"

на 2015 - 2019 годы

| Период | Тариф, руб./куб.м (без учета НДС) |
| --- | --- |
| с 1 января 2015 года по 30 июня 2016 года | 2,77 |
| с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года | 3,74 |
| с 1 января 2017 года по 30 июня 2018 года | 3,41 |
| с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года | 3,75 |
| с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года | 3,77 |

- Приложение N 3

к приказу Региональной

энергетической комиссии Омской области

от 19 декабря 2014 г. N 538/75

Производственная программа

в сфере водоснабжения Открытого акционерного общества

"ОмскВодоканал" на 2015 - 2019 годы

| - 1 | Паспорт производственной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование организации | Открытое акционерное общество "ОмскВодоканал" |  |
| 1.2 | Адрес | 644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2 |  |
| 1.3 | Наименование уполномоченного органа | Региональная энергетическая комиссия Омской области |  |
| 1.4 | Адрес | 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42 |  |
| 1.5 | Период реализации производственной программы | с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года |  |
| - 2 | Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |
|  | Наименование мероприятий |  | Дата реализации мероприятий (месяц, год) |
| 2.1 | Капитальный ремонт подъездного железнодорожного пути к складу хлора СМТС по ул. Каховского, д. 3, к. 2 |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 2.2 | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей от камеры у центральной насосной станции до жилого дома по ул. 27-я Северная, д. 59 |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 2.3 | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей микрорайона Булатово от ВК - 4 до ВК - 5 D 160 мм протяженностью 395,16 м |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 2.4 | Санация участка водопроводных сетей D 1020 мм протяженностью 6906 м (инв. N 7802272А водовод N 8) |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 2.5 | Капитальный ремонт фильтра N 7 второго блока очистных сооружений с заменой фильтрующего материала и дренажа в цехе Ленинской очистной водопроводной станции (далее - ЛОВС) по ул. 19-я Марьяновская, д. 40 |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 2.6 | Капитальный ремонт кровли хранилища хлора по ул. Каховского, д. 3 корп. 2 |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 2.7 | Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19 Марьяновская, д. 40 в количестве 10 шт. |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 2.8 | Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19 Марьяновская, д. 40 в количестве 14 шт. |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 2.9 | Капитальный ремонт скважины ОМ - 77 |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 2.10 | Капитальный ремонт скважины ОМ - 82 |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 2.11 | Капитальный ремонт скважины ОМ - 111 |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 2.12 | Капитальный ремонт скважины ОМ - 58 |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 2.13 | Капитальный ремонт скважины ОМ - 65 |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 2.14 | Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров второго блока очистных сооружений в цехе ЛОВС в количестве 10 шт. |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 2.15 | Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС в количестве 20 шт. |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 2.16 | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей от р. Иртыш до 7-го Тюкалинского проезда (инв. N 7902095 А) |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 2.17 | Капитальный ремонт водопроводных сетей D 200 мм протяженностью 750 п.м от ул. Булатова до ул. Ленина по ул. Тарской (ПИР) |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 2.18 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по проспекту Маркса, д. 12 по ул. Марченко, д. 13 до ул. Серова, д. 13 (ПИР) |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 2.19 | Восстановление асфальтобетонного покрытия и благоустройства после аварий на сетях |  | 2015 - 2019 годы |
| 2.20 | Замена пожарных гидрантов |  | 2015 - 2019 годы |
| 2.21 | Замена запорной арматуры |  | 2015 - 2019 годы |
| 2.22 | Замена колодцев |  | 2015 - 2019 годы |
| 2.23 | Замена водоразборных колонок |  | 2015 - 2019 годы |
| 2.24 | Текущий ремонт колодцев |  | 2015 - 2019 годы |
| 2.25 | Замена люков с крышкой |  | 2015 - 2019 годы |
| 2.26 | Замена узлов в колодцах |  | 2015 - 2019 годы |
| 2.27 | Текущий ремонт запорной арматуры |  | 2015 - 2019 годы |
| 2.28 | Установка координатных табличек и реперов |  | 2015 - 2019 годы |
| 2.29 | Текущий ремонт, установка уплотнителей раструбных соединений |  | 2015 - 2019 годы |
| 2.30 | Текущий ремонт емкостных сооружений |  | 2015 - 2019 годы |
| 2.31 | Текущий ремонт технологического оборудования |  | 2015 - 2019 годы |
| 2.32 | Текущий ремонт механического оборудования |  | 2015 - 2019 годы |
| 2.33 | Текущий ремонт грузоподъемных механизмов |  | 2015 - 2019 годы |
| 2.34 | Текущий ремонт систем вентиляции |  | 2015 - 2019 годы |
| 2.35 | Текущий ремонт энергооборудования |  | 2015 - 2019 годы |
| - 3 | Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды |  |  |
|  | Наименование мероприятий |  | Дата реализации мероприятий (месяц, год) |
| 3.1 | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей от камеры у центральной насосной станции до жилого дома по ул. 27-я Северная, д. 59 |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 3.2 | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей микрорайона Булатово от ВК - 4 до ВК - 5 D 160 мм протяженностью 395,16 м |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 3.3 | Санация участка водопроводных сетей D 1020 мм протяженностью 6906 м (инв. N 7802272А водовод N 8) |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 3.4 | Капитальный ремонт фильтра N 7 второго блока очистных сооружений с заменой фильтрующего материала и дренажа в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская, д. 40 |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 3.5 | Капитальный ремонт кровли хранилища хлора по ул. Каховского, д. 3 корп. 2 |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 3.6 | Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19 Марьяновская, д. 40 в количестве 10 шт. |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 3.7 | Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19 Марьяновская, д. 40 в количестве 14 шт. |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 3.8 | Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров второго блока очистных сооружений в цехе ЛОВС в количестве 10 шт. |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 3.9 | Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС в количестве 20 шт. |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 3.10 | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей от р. Иртыш до 7-го Тюкалинского проезда (инв. N 7902095 А) |  | июнь - сентябрь 2015 года |
| 3.11 | Замена запорной арматуры |  | 2015 - 2019 годы |
| 3.12 | Замена ВРК |  | 2015 - 2019 годы |
| 3.13 | Замена узлов в колодцах |  | 2015 - 2019 годы |
| 3.14 | Текущий ремонт емкостных сооружений |  | 2015 - 2019 годы |
| 3.15 | Текущий ремонт технологического оборудования |  | 2015 - 2019 годы |
| - 4 | Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |
|  | Наименование мероприятий |  | Дата реализации мероприятий (месяц, год) |
| 4.1 | Установка высоковольтных устройств преобразователей частоты (далее - УЧР) на насосной станции 3 подъема Октябрьская |  | май 2015 года |
| 4.2 | Приобретение центробежных горизонтальных насосов марки Д6300-27-3 с электродвигателем А13-62-8А для насосной станции "Заря" |  | февраль 2015 года |
| 4.3 | Установка высоковольтных УЧР на насосной станции |  | январь 2015 года |
| 4.4 | Оптимизация режимов работы повысительной насосной станции IV подъема |  | 2015 - 2019 годы |
| 4.5 | Установка общедомовых приборов учета |  | 2015 - 2019 годы |
| 4.6 | Проведение обследований по выявлению утечек на сетях абонентов |  | 2015 - 2019 годы |
| - 5 | Планируемый объем подачи воды на 2015 - 2019 годы |  |  |
|  | Наименование показателя |  | Величина показателя |
| 5.1 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м |  | 148 128,7 |
| 5.2 | Объем потерь, тыс. куб.м |  | 24 618,041 |
| 5.3 | Полезный отпуск, тыс. куб.м, в том числе: |  | 123 510,660 |
| 5.3.1 | Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб.м |  | 8 554,55 |
| 5.3.2 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м |  | 114 956,107 |
| - 6 | Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.: |  |  |
| 6.1 | - на 2015 год |  | 1 264 669,31 |
| 6.2 | - на 2016 год |  | 1 486 356,92 |
| 6.3 | - на 2017 год |  | 1 546 951,77 |
| 6.4 | - на 2018 год |  | 1 610 062,27 |
| 6.5 | - на 2019 год |  | 1 676 849,98 |
| - 7 | Плановые значения показателей качества воды на 2015 - 2019 годы |  |  |
|  | Наименование показателя |  | Величина показателя |
| 7.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  | 0 |
| 7.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  | 0,66 |
| - 8 | Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения на 2015 - 2019 годы |  |  |
|  | Наименование показателя |  | Величина показателя |
| 8.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |  | 0,13 |
| - 9 | Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов на 2015 - 2019 годы |  |  |
|  | Наименование показателя |  | Величина показателя |
| 9.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  | 16,62 |
| 9.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м) |  | 0,22 |
| 9.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м) |  | 0,55 |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год |  |  |  |
| - 10 | Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |
|  | Выполненные мероприятия |  | Реализация мероприятий (месяц, год) |
| 10.1 | Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров второго (с N 1 по N 10) блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19 Марьяновская, д. 40 |  | сентябрь - октябрь 2013 года |
| 10.2 | Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров третьего (с N 13 по N 20) блока фильтров очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19 Марьяновская, д. 40 |  | сентябрь - октябрь 2013 года |
| 10.3 | Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19 Марьяновская, д. 40 (инв. N 6100033А) |  | апрель 2013 года |
| 10.4 | Промывка резервуара чистой воды N 7 (инв. N 6100146А) |  | май 2013 года |
| 10.5 | Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19 Марьяновская, д. 40 (инв. N 6100023А) |  | апрель - май 2013 года |
| 10.6 | Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19 Марьяновская, д. 40 (инв. N 6100033А) |  | апрель - июнь 2013 года |
| 10.7 | Промывка резервуара станции оборотной воды в цехе ЛОВС по ул. 19 Марьяновская, д. 40 (инв. N 9938404А) |  | июль 2013 года |
| 10.8 | Капитальный ремонт опор эстакады трубопроводов хлора в цехе ЛОВС по ул. 19 Марьяновская, д. 40 (инв. N 6100028А) |  | декабрь 2013 года |
| 10.9 | Капитальный ремонт второго блока очистных сооружений цеха ЛОВС по ул. 19 Марьяновская, д. 40 (инв. N 6100023А) |  | октябрь 2013 года |
| 10.10 | Капитальный ремонт насосной станции первого подъема ВКХ "Крутая горка" (инв. N 10087А) |  | октябрь 2013 года |
| 10.11 | Капитальный ремонт здания насосно-фильтровальной станции с РЧВ 1, 2, 3, 4 ВКХ "Крутая Горка" (инв. N 10084А) |  | октябрь 2013 года |
| 10.12 | Капитальный ремонт здания ФОС ВКХ "Крутая горка" (инв. N 10004 А) |  | октябрь - ноябрь 2013 года |
| 10.13 | Капитальный ремонт водопроводных сетей между "нижним" и "верхним" лучами по ул. Березовая D 400 мм (инв. N 6801181А) |  | ноябрь - декабрь 2013 года |
| 10.14 | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей по переулку Комбинатский (инв. N 8002543А) |  | август 2013 года |
| 10.15 | Восстановление асфальтобетонного покрытия и благоустройства после аварий на сетях Центрального округа |  | апрель - декабрь 2013 года |
| 10.16 | Восстановление асфальтобетонного покрытия и благоустройства после аварий на сетях Советского округа |  | апрель - декабрь 2013 года |
| 10.17 | Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт участка водопроводных сетей от р. Иртыш до ул. 7-го Тюкалинского проезда |  | декабрь 2013 года |
| 10.18 | Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт водопроводных сетей D 600 мм от водопроводных сетей D 1000 мм протяженностью 900 п.м идущих к котельной Кировского района |  | декабрь 2013 года |
| 10.19 | Восстановление асфальтобетонного покрытия и благоустройства после аварий на сетях ЗВС |  | апрель - декабрь 2013 года |
| 10.20 | Капитальный ремонт здания по ул. 12 Декабря, д. 113 (инв. N 7900001А) |  | декабрь 2013 года |
| 10.21 | Капитальный ремонт (санация) водопроводных сетей D 700 мм протяженностью 3500 п.м от Октябрьской насосной станции до ВК - 2 левая нитка (инв. N 7701604А) |  | октябрь 2013 года |
| 10.22 | Капитальный ремонт водопроводных сетей D 700 мм от Октябрьской насосной станции до ВК-2 левая нитка (инв. N 7701604А) |  | март - июнь 2013 года |
| 10.23 | Восстановление асфальтобетонного покрытия и благоустройства после аварий на сетях ЮВС Куйбышевского района |  | апрель - декабрь 2013 года |
| 10.24 | Восстановление асфальтобетонного покрытия и благоустройства после аварий на сетях ЮВС Октябрьского района |  | апрель - декабрь 2013 года |
| 10.25 | Восстановление асфальтобетонного покрытия и благоустройства после аварий на сетях ЮВС Ленинского района |  | апрель - декабрь 2013 года |
| 10.26 | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей по пр. К. Маркса к домам N 9-40 и N 1, 2, 3 (инв. N 7701490А) |  | декабрь 2013 года |
| 10.27 | Капитальный ремонт кровли резервуара чистой воды N 3 на Советской насосной станции (инв. N 9710809А) |  | сентябрь - октябрь 2013 года |
| 10.28 | Капитальный ремонт насосной станции N 2 в цехе ЛОВС по ул. 19 Марьяновская, д. 40 (инв. N 6100015А) |  | август - сентябрь 2013 года |
| 10.29 | Капитальный ремонт водозаборных сооружений насосной станции N 2 в цехе ЛОВС по ул. 19 Марьяновская, д. 40 (инв. N 6100065А) |  | август 2013 года |
| 10.30 | Капитальный ремонт НС N 4 в цехе ЛОВС по ул. 19 Марьяновская, д. 40 (инв. N 6100012А) |  | август 2013 года |
| 10.31 | Капитальный ремонт резервуара чистой воды N 8 в цехе ЛОВС по ул. 19 Марьяновская, д. 40 (инв. 6100043А) |  | декабрь 2013 года |
| 10.32 | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей от завода Пластмасс до ВНБ п. Береговой (инв. N 10366А) |  | август - октябрь 2013 года |
| 10.33 | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей по ул. Таубе (инв. N 145897А) |  | август - декабрь 2013 года |
| 10.34 | Капитальный ремонт резервуара чистой воды на Октябрьской насосной станции (инв. N 7601104А) |  | май - август 2013 года |
| 10.35 | Замена пожарных гидрантов |  | январь - декабрь 2013 года |
| 10.36 | Замена запорной арматуры |  | январь - декабрь 2013 |
| 10.37 | Замена колодцев |  | январь - декабрь 2013 года |
| 10.38 | Перекладка водопроводов |  | январь - декабрь 2013 года |
| 10.39 | Замена водоразборных колонок |  | январь - декабрь 2013 года |
| 10.40 | Текущий ремонт колодцев |  | январь - декабрь 2013 года |
| 10.41 | Замена люков с крышкой |  | январь - декабрь 2013 года |
| 10.42 | Замена узлов в колодцах |  | январь - декабрь 2013 года |
| 10.43 | Текущий ремонт запорной арматуры |  | январь - декабрь 2013 года |
| 10.44 | Установка координатных табличек и реперов |  | январь - декабрь 2013 года |
| 10.45 | Текущий ремонт, установка уплотнителей раструбных соединений |  | январь - декабрь 2013 года |
| 10.46 | Текущий ремонт емкостных сооружений |  | январь - декабрь 2013 года |
| 10.47 | Текущий ремонт технологического оборудования |  | январь - декабрь 2013 года |
| 10.48 | Текущий ремонт механического оборудования |  | январь - декабрь 2013 года |
| 10.49 | Текущий ремонт ГПМ |  | январь - декабрь 2013 года |
| 10.50 | Текущий ремонт систем вентиляции |  | январь - декабрь 2013 года |
| 10.51 | Текущий ремонт энергооборудования |  | январь - декабрь 2013 года |
| - 11 | Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды |  |  |
|  | Наименование мероприятий |  | Реализация мероприятий (квартал) |
| 11.1 | Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров второго (с N 1 по N 10) блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19 Марьяновская, д. 40 |  | сентябрь - октябрь 2013 года |
| 11.2 | Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров третьего (с N 13 по N 20) блока фильтров очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19 Марьяновская, д. 40 |  | сентябрь - октябрь 2013 года |
| 11.3 | Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19 Марьяновская, д. 40 (инв. N 6100033А) |  | апрель 2013 года |
| 11.4 | Промывка резервуара чистой воды N 7 (инв. N 6100146А) |  | май 2013 года |
| 11.5 | Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19 Марьяновская, д. 40 (инв. N 6100023А) |  | апрель - май 2013 года |
| 11.6 | Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19 Марьяновская, д. 40 (инв. N 6100033А) |  | апрель - июнь 2013 года |
| 11.7 | Промывка резервуара станции оборотной воды в цехе ЛОВС по ул. 19 Марьяновская, д. 40 (инв. N 9938404А) |  | июль 2013 года |
| 11.8 | Капитальный ремонт резервуара чистой воды N 8 в цехе ЛОВС по ул. 19 Марьяновская, д. 40 (инв. 6100043А) |  | декабрь 2013 года |
| 11.9 | Капитальный ремонт резервуара чистой воды на Октябрьской насосной станции (инв. N 7601104А) |  | май - август 2013 года |
| 11.10 | Замена запорной арматуры |  | январь - декабрь 2013 года |
| 11.11 | Замена ВРК |  | январь - декабрь 2013 года |
| 11.12 | Замена узлов в колодцах |  | январь - декабрь 2013 года |
| 11.13 | Текущий ремонт емкостных сооружений |  | январь - декабрь 2013 года |
| 11.14 | Текущий ремонт технологического оборудования |  | январь - декабрь 2013 года |
| - 12 | Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |
|  | Наименование мероприятий |  | Реализация мероприятий (месяц, год) |
| 12.1 | Завершение работ по установке высоковольтных УЧР в цехе ЛОВС |  | ноябрь 2013 года |
| 12.2 | Замена освещения производственных помещений на энергосберегающее |  | февраль 2013 года |
| 12.3 | Ежедневный контроль потребления электрической энергии крупными насосными станциями с передачей данных ЦДС |  | декабрь 2013 года |
| 12.4 | Создание измерительных зон (установка расходомеров на дюкерных переходах через реку Омь) |  | июнь 2013 года |
| 12.5 | Обследование отдельных участков водопроводов и зон водопотребления |  | декабрь 2013 года |
| 12.6 | Установка общедомовых приборов учета |  | декабрь 2013 года |
| 12.7 | Проведение обследований по выявлению утечек на сетях абонентов, неучтенных расходов вследствие погрешностей средств измерений |  | декабрь 2013 года |
| 12.8 | Разделение зон влияния насосных станций на СВС. Установка регуляторов давления |  | декабрь 2013 года |
| - 13 | Объем подачи воды |  |  |
|  | Наименование показателя |  | Величина показателя |
| 13.1 | Объем отпуск воды в сеть, тыс. куб.м |  | 154 833,52 |
| 13.2 | Объем потерь, тыс. куб.м |  | 25 732,34 |
| 13.3 | Полезный отпуск, тыс. куб.м, в том числе: |  | 129 101,18 |
| 13.3.1 | Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб.м |  | 8 554,55 |
| 13.3.2 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м |  | 120 546,63 |
| - 14 | Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб. |  | 1 255 886,05 |
| - 15 | Фактические значения показателей качества воды |  |  |
|  | Наименование показателя |  | Величина показателя |
| 15.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  | 0 |
| 15.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  | 0,66 |
| - 16 | Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |
|  | Наименование показателя |  | Величина показателя |
| 16.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |  | 0,13 |
| - 17 | Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |
|  | Наименование показателя |  | Величина показателя |
| 17.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  | 16,62 |
| 17.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м) |  | 0,22 |
| 17.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м) |  | 0,55 |

- Приложение N 4

к приказу Региональной

энергетической комиссии Омской области

от 19 декабря 2014 г. N 538/75

Долгосрочные параметры регулирования

на 2015 - 2019 годы Открытого акционерного общества

"ОмскВодоканал" для установления тарифов на питьевую

и техническую воду с использованием метода индексации

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Уровень потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % | % | % | кВт*ч/ куб.м |
| 1. | ОАО "ОмскВодоканал" | 2015 | 851 139,05 | 1 | 16,62 | 0,22 | 0,55 |
|  |  | 2016 | - | 1 | 16,62 | 0,22 | 0,55 |
|  |  | 2017 | - | 1 | 16,62 | 0,22 | 0,55 |
|  |  | 2018 | - | 1 | 16,62 | 0,22 | 0,55 |
|  |  | 2019 | - | 1 | 16,62 | 0,22 | 0,55 |